委托设计制作合同

合同签署主体及联系方式

甲方（委托方）：-

地址：-

电话：-

乙方（承接方）：-

地址：大连市沙河口区富民广场御园3-503

电话：159-9855-7370 0411-39779833

开户行：-

户名：-

账号：-

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着诚实信用，平等互利的原则，经双方友好协商，特签订此《委托设计制作合同》内容如下：

- 设计制作项目名称、内容、时间：

1、甲方委托乙方为其提供网站建设服务，乙方接受甲方的委托,为甲方提供的技术服务项目为:

1）详细调研大连理工大学机械工程学院英文网站的需求，做出符合需求的DEMO页面。

2）大连理工大学机械工程学院英文网站效果图设计，其中首页效果图设计方案不少于5版，首页设计方案确定后，完成列表页、内容页、单页效果图设计；

- 依托大连理工大学网站群管理系统开发大连理工大学机械工程学院英文网站，包括内容管理、用户管理、用户权限配置等工作；

- 网站建设完成后，提供全年不限次数上门免费技术支持服务，包括操作人员使用培训（含电话技术支持、QQ/邮件技术支持、免费上门技术支持）、网站资料备份、网站文件备份、网站遇黑后数据恢复、网站BUG修复调试等。

- 网站后期维护调整，包括网站栏目名称内容的调整，重要网站图片的制作，网站专题页面的制作等。

- 网站重要内容的英文翻译（NEWS & EVENTS类的内容除外），甲方需要提供最终确认后的中文稿。

- 乙方协助甲方协调本网站与大连理工大学网络中心相关的一切事宜。

- 本协议约定制作期为  90  日。

3、在制作期内如乙方未能按约完成本协议约定的服务内容及完全未达甲方的具体质量要求，则甲方有权提前终止本协议。

- 在协议制作期限内,如果由甲、乙方其中任一方未能有效履行本协议条款,履约方有权发出书面通知,要求违约方在限定期间按约定有效履行协议条款,如在限定期限内,违约方未达到要求,则履约方有权决定按本协议的相应条款终止协议。

- 在服务期内,乙方根据本协议的约定向甲方提供上述项目服务,甲方根据本协议约定各项费用标准或在协议框架下另行约定的费用标准向乙方支付相关费用。

- 甲方一经委托乙方为其履行上述服务内容,就不存在同时委托第三方提供同样服务的可能。

7、针对上述服务，双方其它约定：乙方提供五套设计方案，由甲方选择一套设计方案直至制作完成。

- 设计稿及相关制作要求

1、甲方负责向乙方提供每次委托设计项目的书面设计要求，乙方按照甲方的当次设计项目要求制作设计稿。甲方在收到乙方提供的设计稿后3个工作日内给予确认或提出书面修改意见。乙方应根据甲方提出的修改意见进行修改，并将修改后结果再次提交甲方至甲方最终确认。如果出现三次以上的委托设计项目甲乙双方不能达成一致意见而致使委托设计工作无法继续下去，则任何一方有权解除本合同，乙方应退还未完成的设计项目涉及的已收取的款项。

- 甲方最终确认设计稿后，乙方应按照最终确认的设计要求及设计稿进行相关制作。

- 甲方应给予乙方符合工艺要求的必要的制作周期时间，在此前提下，如乙方未能按时完工或未能按照确认后的设计稿制作，给甲方造成损失或导致甲方时间延误的，甲方可视情节轻重给予扣除相应制作部分款项或延期付款。除此之外，乙方应向甲方支付相关延误的制作项目总造价15%作为违约金。如甲方造成时间拖延，乙方概不负任何责任，甲方应正常支付全部已发生款项。

- 甲方权利义务

- 甲方应当及时向乙方提供设计方向的有关资料，及时向乙方说明自己想达到的相关要求。

2、甲方应按本合同向乙方按时支付费用。

- 在合同履行过程中，如果甲方要求停止制作应及时书面通知乙方，乙方已收的前期费用不予退回，对本阶段已发生的工作量及已发生的制作费用，甲方应视实际工作给予补偿。

- 甲方有权对乙方的工作进度给予具体了解，并经常性检查已方的工作进度。

- 甲方在认为乙方提供的策划或创意方案不合理，不具操作性的前提下，有权不支付相关费用。

- 双方商定该项目设计版权申请权归甲方，乙方保留署名权。在甲方就乙方依本合同约定设计的作品已经按约定向乙方支付全部款项后，则甲方对其拥有完全的所有权和除署名权之外的知识产权。

- 乙方权利义务

- 乙方须向甲方提交营业证明及相应资质证明文件，以备甲方查验及存档。

2、乙方须为甲方出具详细、明确的设计稿，并在甲方充分确认后按甲方审定的方案加工制作。

3、乙方负责整个设计制作项目的调控。

- 乙方不得将甲方提供的图片、照片、LOGO等在未经甲方书面许可情况下用做其他用途。

- 乙方应保证该方案符合甲方的业务范围和特色，乙方所提供的方案和设计应没有任何纠纷和权利瑕疵，否则乙方应承担全部责任并向甲方赔偿损失。

- 乙方有权在网站最下方标记技术支持相关署名信息。

7、乙方须向甲方提供所有设计项目的设计稿电子版，并保证所提供的设计等资料的合法性和保证甲方正常使用该设计作品而不受干扰和破坏。

8、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三人。

9、乙方将广告设计服务项目提交给甲方后，应免费为甲方提供为期一年的技术服务。

- 费用标准及售后支持

1、甲方应根据由本协议确定的费用标准按约定及时向乙方支付相关服务费用。

- 乙方提供给甲方上述服务项目：。

- 网站上线后，第一年乙方免费提供技术支持服务，第二年起，如甲方需要乙方继续提供网站技术服务，则甲方每年支付-元（大写：-）作为技术维护费，如果不再需要，则不需要支付任何费用。技术维护服务项目包括：不涉及网站整体风格变更的局部微调、网站频道的增加、修改、删除，网站装饰图片的增加、修改、删除，网站安全维护、网站数据备份、恢复，网站用户权限增加、修改、删除，网站管理人员的技术培训及技术支持，全年不限次数免费上门技术支持服务，技术服务为甲方自愿选择，如甲方第二年起不需要乙方提供服务则不需要支付任何费用。

- 其它约定

- 由于地震、风灾、水灾、战争、罢工、类似罢工的事件、停工、意外以及政府行政命令和法令的变更和其他不能预见并且对其发生和后果不能避免不能克服的不可抗力事件，导致直接影响本协议履行或者不能按照约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事件的一方，应立即将事件情况通知对方，并提供有关证明性文件。一方对其因不可抗力而未能履行、或部分履行本协议而导致他方所遭受的损失，不承担补偿责任，如果该不可抗力持续60日以上则本协议自动终止。

- 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应友好协商解决.如不能协商解决,任何一方均可向甲方所在地法院提请诉讼,除正在仲裁的事项外,双方应继续行使本协议其它约定事项.

- 双方同意,在本协议签署后，对本协议任何未尽事宜,可进行进一步的协商，并达成补充协议，该补充协议构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议相同的法律效力。

4、本协议正本一式四份，每方各执两份,每份具有同等法律效力。自签字盖章之日起生效。

甲方:大连理工大学

授权代表人:

职位:

签字日期：2016年10月31日

(签名、公司盖章)

乙方:大工联创（大连）科技有限公司

授权代表人:

职位:销售总监

签字日期：2016年10月31日

(签名、公司盖章)